市级PPP项目政府付费专项资金
2020年预算草案编制说明

根据《市财政局关于编制2020年市级财政预算和2020—2022年支出规划的通知》要求，结合当前PPP项目实施进度安排，现将2020年市级财政PPP项目政府付费专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，适应专项资金预算编制和人大预算审查监督重点向支出预算拓展的要求，结合全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理规定，做好PPP项目预算编制与绩效管理安排，提高PPP项目预算管理水平和产出效果。

二、编制原则

一是责任法定原则。认真履行PPP项目政府付费专项资金预算编制、执行责任主体职责，加强预算编制的真实性、准确性、完整性，确保预算编制符合PPP项目预算支出的实际需要。二是资金统筹原则。结合当前市级PPP项目实施进度情况，科学合理地安排PPP项目政府付费专项资金计划，优先保障运作管理规范、实施进展顺利的PPP项目资金需求，切实保障市委、市政府重大决策落实。三是绩效导向原则。突出绩效导向，优化管理模式，坚持把PPP项目专项资金的绩效管理作为预算安排的前置条件，把绩效目标审核和绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

三、预算安排

2020年，市级财政PPP项目政府付费专项资金预算安排113,813.39万元。其中：

- 1.武汉市青山示范区海绵城市（南干渠片区）项目建设PPP项目14,371.96万元。该项目实施机构为市城乡建设局，由武钢绿色城建公司联合体与政府方出资代表武汉海绵公司组建项目公司，负责该项目的建设和运营。该项目包括78个子项目，其中71个子项目已于2018年6月1日完工，按项目合同约定和绩效考核目标，安排2020年可用性付费13,044.84万元，日常运维付费1,327.12万元，合计14,371.96万元。

- 2.武汉市江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道-龙阳湖北路）工程PPP项目9,703.70万元。该项目实施机构为市城乡建设局，由中建三局联合体作为社会资本方与政府方出资代表市城投集团组建项目公司，负责该项目的建设和运营。该项目2019年6月份完工，按项目合同约定和绩效考核目标，安排2020年可用性付费9,204.24万元，日常运维付费499.46万元，合计9,703.70万元。

- 3.杨泗港快速通道青菱段工程PPP项目31,000.00万元。该项目实施机构为市城乡建设局，由中建三局联合体作为社会资本方与政府方出资代表市城投集团组建项目公司，负责该项目的建设和运营。该项目桥梁部分于2019年10月交付使用(未办理竣工验收手续)，暂按合同约定预安排2020年可用性付费30,000.00万元，日常运维付费1,000.00万元，合计31,000.00万元，待项目完善相关手续后拨付。

- 4.武汉市黄家湖大道跨三环通道(滨河路-洪山江夏交界处)工程PPP项目2,853.33万元。该项目实施机构为市城乡建设局，由武汉燃气热力公司作为社会资本方与政府方出资代表市城投集团组建项目公司，负责该项目的建设和运营。该项目主体项目于2019年9月17日完工，按项目合同约定和绩效考核目标，安排2020年可用性付费2,745.13万元，日常运维付费108.20 万元，合计2,853.33万元。

- 5.武汉市烽火路（八坦路-滨河路）工程PPP项目6,481.82万元。该项目实施机构为市城乡建设局，由中铁港航局联合体作为社会资本方与政府方出资代表市城投集团组建项目公司，负责该项目的建设和运营。该项目主体项目于2019年9月完工，按项目合同约定和绩效考核目标，安排2020年可用性付费6,411.88万元，日常运维付费69.94万元，合计6,481.82万元。

- 6.武汉东湖绿道二期工程PPP项目45,402.58万元。该项目实施机构为市园林和林业局，由中国一冶联合体作为社会资本方与政府方出资代表市地产集团组建项目公司，负责该项目的建设和运营。该项目主体项目于2017年12月26日完工，按项目合同约定和绩效考核目标，安排2020年可用性付费38,505.28万元，日常运维付费6,897.30万元，合计45,402.58万元。

- 7.汉口滨江国际商务区(基础设施)PPP项目4,000.00万元。该项目实施机构为市国土资源和规划局，由中建三局联合体作为社会资本方与政府方出资代表武汉二零四九公司组建项目公司，负责该项目的建设和运营。该项目部分子项2019年2月份完工(未办理竣工验收手续)，暂按合同约定预安排2020年可用性付费3,000.00万元，日常运维付费1，000.00万元，合计4,000.00万元，待项目完善相关手续后拨付。

- 以上资金已编入市建局、市园林、市规划局等部门预算及城建其他专项预算中。

四、保障措施

- （一）加强PPP项目运行监控。行业主管部门（实施机构）应在PPP项目全生命周期内开展绩效运行监控，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和定期检查，确保阶段性目标与资金支付相匹配。同时，做好项目全生命周期成本监测工作。对于实施过程中发现的问题，及时要求项目公司做出整改。

- （二）严格PPP项目绩效评价。行业主管部门（实施机构）应在PPP项目全生命周期内，按照事先约定的绩效目标，对项目产出、实际效果、成本收益、可持续性等方面进行绩效评价，并依据绩效评价结果审核付费。

（三）做好信息公开。每一个运营年度结束后，及时汇总年度运营管理和绩效考核记录，组织编制年度绩效达标情况资料，按规范程序进行信息公开，作为以后年度运营管理和预算安排的参考依据。